# Gruppemøde #12

**Dato:** 03.05.2023

**Tid:** 12.15

**Sted:** Shannon

**Fremmødte:** Anette, Asger, Jan Jakob, Jonas, Michelle, Rasmus

**Udeblevet med afbud:** Szymon, Christian

**Udeblevet uden afbud:**

**Dagsorden:**

1. Evaluering af sprint 4
2. Opfølgning på vejledermøde
3. Plan for videre arbejde
4. Planlæg sprint 5

ad 1)

* Jonas: Fundet ud af ADC, arbejdet med lyssensorer, pseudokode for main
* Michelle: Lyd færdig, ønske om at skrive device driver til den
* Hardware: Veroboard design delvist lavet, sensorkredsløbene færdige og testede, 3D print færdigt
* Anette: Display device driver lavet, mangler optimering af hastighed, der skrives med

ad 2)

ad 3)

Vi har aftalt, at vi arbejder fælles følgende dage for resten af perioden:

* Onsdag d. 10.05 kl. 12-15 (gruppemøde+vejledermøde)
* Onsdag d. 17.05 kl. 8-16 (integration)
* Mandag d. 22.05 kl. 8-16 (integration)
* Fredag d. 26.05 kl. 8-16 (integration)
* Tirsdag d. 30.05 kl. 8-16 (accepttest+rapport)
* Torsdag d. 01.06 kl. 8-24 (rapport+aflevering)
* Torsdag d. 08.06 kl. 8-16 (præsentation)

ad 4)