# Gruppemøde #8

**Dato:** 12.04.2023

**Tid:** 12.00

**Sted:** Shannon

**Fremmødte:** Anette, Asger, Jan Jakob, Jonas, Michelle, Rasmus, Szymon

**Udeblevet med afbud:**

**Udeblevet uden afbud:**

**Dagsorden:**

1. Evaluering af sprint 2
2. Opfølgning på vejledermøde
3. Opståede overvejelser
   1. Holder tidsplanen? Er der afsat tid nok til at integrere modulerne med hinanden? vi begynder ligeså stille over dette sprint og næste at samle nogle relevante dele
   2. Skal der bruges mere tid på gruppearbejde fremadrettet? umiddelbart nej
   3. Opsætning af wifi for en kunde - afgrænse dette? ikke relevant
   4. Hvorfor poller vi? Er en timer på PSoC smartere? vi poller for at det er RPI har kontrollen
   5. Indføre “daily scrum” vi arbejder på at mødes om mandagen i softwares pause klokken 12
   6. Log - redmine eller drev? begge
   7. Hvor meget gemmer vi i log? vi gemmer en måned som udgangspunkt
   8. ATtiny - vi kører med ATtiny
4. Review 2
   1. Tidspunkt for review (og hvornår review-materiale senest skal sendes/modtages)
   2. Hvad ønsker vi at få lavet review på?
      1. Teknologianalyse
      2. Wifi kommunikationen (design)
      3. Sensorkredsløb (design)
      4. I2C protokol og ATtiny
      5. Brugergrænseflade
5. Planlægning af sprint 3
   1. Det er vigtigt, at vi er ambitiøse i dette sprint
   2. Fokuspunkter:
      1. Arbejder alle med områder, der giver mulighed for at gå fagligt i dybden?
      2. Blik på den lange bane: Er alle områder dækket ind?
      3. Vi har skrevet ting ind og snakket om det, det lader til at alle områder bliver dækket
6. Eventuelle rettelser af backlog på baggrund af review og de første 2 sprints
7. Påbegynde rapportskrivning
   1. Definere ønskede afsnit i projektrapporten
   2. Definere ønskede bilag
8. Mødeindkaldelse vejledermøde