# Referat fra vejledermøde #

**Dato: 08-03-2023**

**Tid: 12:15**

**Sted: Zoom**

**Fremmødte:** Michelle,, Kristian, JanJakob, Anette, Szymon og Jonas, Asger og Rasmus

**Udeblevet med afbud:**

**Udeblevet uden afbud:**

**Dagsorden:**

1. Feedback på ikke-funktionelle krav  
   Lars: Fint, også ift. Use Cases (funkt. krav overordnet) - videre til næste fase.

Ift. sensor-kalibrering etc. - fastlæg nødvendig præcision først.

Testes med eksisterende, kalibreret sensor

1. Feedback på udkast til IBD/BDD  
   BDD (fra Lars):  
   Tre niveauer; IPot / Controler+UI / Andre komponenter

Mere agnostisk - eg. ikke skrive RPI/PSoC på endnu (designvalg for tidligt?)  
IBD (fra Lars):  
Fint.

1. Feedback på udkast til domænemodel  
   Godkendt (efter forklaring)
2. Tidspunkt for næste møde  
   Tirsdag d. 14, kl 14.00
3. Aktionspunkter til næste møde  
   Tag hul på risiko-analyse (primært i dag?)  
   Arkitektur afsluttet? Burde indeholde nogenlunde endelig udgave af bdd/ibd, sekvensdiagram over hele systemet. Applikationsmodel?  
   Kristian, Domænemodel: Laver kommentarer udfra det beskrevne, beskriv processen, flyt digital udgave, husk endelig “hvad skal vi bruge den til”.
4. Evt.

Intet.